UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO

DOCENTE:

Ing. Nelson Huanca Victoria

TRABAJO:

Actividad 2. Definición del problema: El Product Backlog

ESTUDIANTE (S):

Josue Adhemar Mamani Huanacu

Josue Matias Arroyo Reynoso

Luis Fernando Arias Segovia

Ingeniería de Sistemas

1. Contexto del Problema

FlashLogistics es una empresa dedicada a la distribución de productos de consumo masivo que atraviesa una crisis operativa severa, originada por la ausencia de herramientas tecnológicas de gestión y toma de decisiones. A continuación se presenta el diagnóstico sistémico completo mediante la metodología de Árbol de Problemas y Árbol de Soluciones.

1.1 Datos Cuantitativos del Problema

| Indicador | Valor Actual | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Tasa de entregas tardías | 30% | Pérdida de contratos y reputación |
| Incremento costos de combustible | +15% (último semestre) | Erosión de márgenes operativos |
| Tiempo diario en atención de llamadas | 4 horas/día por despachador | Fatiga, error humano y baja productividad |
| Visibilidad de flota en tiempo real | 0% (nula) | Imposibilidad de reacción ante incidencias |

2. Árbol de Problemas

El Árbol de Problemas es una herramienta de análisis sistémico que permite identificar el problema central de la organización, sus causas raíz profundas (raíces) y los efectos negativos que produce (ramas). Garantiza que las soluciones diseñadas ataquen el origen real del problema y no solo sus síntomas superficiales.

| 🌳 ÁRBOL DE PROBLEMAS – FlashLogistics |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 🌿 EFECTOS / CONSECUENCIAS (Ramas) |  |  |  |
| 💸 Pérdida de clientes y contratos | 📉 Empresa incapaz de escalar operaciones | 🏥 Fatiga cognitiva y estrés del personal (ODS 8) | 💰 Rentabilidad comprometida |
| Clientes cancelan contratos por falta de información sobre sus pedidos. | Sin datos históricos ni visibilidad, el crecimiento es estructuralmente imposible. | El equipo opera bajo presión constante sin herramientas de apoyo adecuadas. | Costos de combustible +15% sem. + entregas tardías erosionan los márgenes. |
| 🪵 PROBLEMA CENTRAL (Tronco) |  |  |  |
| FlashLogistics no cuenta con un sistema de gestión y toma de decisiones que permita planificar rutas eficientemente, monitorear el estado de las entregas en tiempo real y analizar el desempeño operativo — lo que genera un 30% de entregas tardías, un alza del 15% en costos de combustible y la pérdida de contratos clave. |  |  |  |
| 🌱 CAUSAS RAÍZ (Raíces) |  |  |  |
| 📋 CR1: Planificación manual de rutas | 📡 CR2: Ausencia de monitoreo en tiempo real | 📞 CR3: Canales de comunicación cliente-empresa ineficientes | 📊 CR4: Inexistencia de datos e indicadores de desempeño |
| La planificación diaria se realiza en pizarra y hojas Excel manuales, sin algoritmos de optimización ni criterios objetivos de asignación. | El gerente de operaciones no sabe la ubicación de los camiones en tiempo real, imposibilitando decisiones operativas oportunas. | Los despachadores invierten 4 hrs/día respondiendo llamadas de estado de pedidos, saturando el canal de atención y distrayendo al equipo. | No se registran métricas sobre eficiencia de conductores ni rutas problemáticas, impidiendo la mejora continua. |
| 📌 Sub-causa: Dependencia de Excel sin lógica de optimización ni validación. | 📌 Sub-causa: Ausencia de GPS o sistema de tracking integrado. | 📌 Sub-causa: Sin portal de autoservicio para el cliente ni notificaciones automáticas. | 📌 Sub-causa: No existe base de datos histórica de operaciones. |

2.1 Análisis Detallado de Causas Raíz

Las cuatro causas raíz identificadas son sistémicas e interdependientes. Se describen a continuación con su respectiva relación causal:

| # | Causa Raíz | Descripción | Sub-causas Identificadas |
| --- | --- | --- | --- |
| CR1 | Planificación manual de rutas | Las rutas se diseñan cada mañana en una pizarra y se trasladan a hojas de cálculo Excel sin ningún criterio algorítmico de optimización. Esto produce asignaciones subóptimas con rutas largas, solapamiento de recorridos y uso ineficiente del combustible. | · Uso exclusivo de Excel sin lógica de optimización · Dependencia del criterio empírico del despachador · Ausencia de variables de tráfico, capacidad y prioridad |
| CR2 | Ausencia de monitoreo en tiempo real | El gerente de operaciones desconoce la ubicación de los vehículos durante la jornada. Esto impide reasignar pedidos ante imprevistos, comunicar al cliente tiempos actualizados y tomar decisiones correctivas en tiempo real. | · Sin GPS integrado ni sistema de tracking · Sin alertas ante desvíos o retrasos · Sin mapa operativo centralizado |
| CR3 | Comunicación ineficiente con el cliente | Los clientes no tienen acceso a información actualizada del estado de sus pedidos, por lo que contactan directamente a los despachadores. Esto consume 4 horas diarias del equipo, genera sobrecarga, frustración y deteriora la percepción del servicio. | · Sin portal de autoservicio para el cliente · Sin notificaciones automáticas (SMS/email) · Canal telefónico como único punto de contacto |
| CR4 | Inexistencia de datos e indicadores de desempeño | No existe un sistema que registre, procese y visualice datos históricos de las operaciones. Esto impide identificar conductores eficientes, rutas problemáticas o patrones de falla, imposibilitando la mejora continua basada en evidencia. | · Sin base de datos histórica de operaciones · Sin indicadores de desempeño (KPIs) · Sin herramientas de análisis ni reportería |

3. Árbol de Soluciones

El Árbol de Soluciones transforma cada elemento negativo del Árbol de Problemas en su estado positivo y deseable. Las causas raíz se convierten en los módulos funcionales del software DSS a desarrollar, el problema central se convierte en el objetivo del sistema y los efectos negativos se transforman en los beneficios esperados.

| 🌳 ÁRBOL DE SOLUCIONES – FlashLogistics DSS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ BENEFICIOS / IMPACTOS POSITIVOS (Ramas) |  |  |  |
| 📈 Fidelización y crecimiento de cartera | 🚀 Escalabilidad operativa real | 💆 Bienestar y productividad del equipo (ODS 8) | 💹 Rentabilidad sostenible |
| Clientes informados y satisfechos renuevan y amplían contratos con FlashLogistics. | Procesos basados en datos permiten absorber mayor volumen sin aumentar costos proporcionalmente. | El equipo se enfoca en decisiones de alto valor, reduciendo fatiga cognitiva y carga operativa. | Reducción de costos de combustible y mejora de indicadores KPI elevan el margen neto. |
| 🎯 OBJETIVO CENTRAL (Tronco) |  |  |  |
| FlashLogistics implementa un Sistema de Soporte a la Decisión (DSS) que optimiza la planificación de rutas, provee visibilidad en tiempo real de la flota, automatiza la comunicación con el cliente y genera inteligencia operativa basada en datos — reduciendo las entregas tardías en un 50%, los costos de combustible en un 10% y el tiempo de atención a clientes en un 80%. |  |  |  |
| ⚙️ MÓDULOS DEL SOFTWARE DSS (Raíces → Soluciones) |  |  |  |
| 🗺️ MÓDULO 1: Optimización de Rutas | 📍 MÓDULO 2: Tracking y Monitoreo GPS | 📲 MÓDULO 3: Portal de Seguimiento de Pedidos | 📊 MÓDULO 4: Dashboard de Analytics e Indicadores |
| Motor de cálculo automático de rutas con criterios de distancia, tiempo, prioridad y capacidad. Elimina la planificación manual en pizarra. | Visualización en tiempo real de la ubicación de cada camión en mapa digital. Permite al gerente tomar decisiones operativas inmediatas. | Interfaz web/app para que el cliente consulte el estado de su pedido 24/7 con notificaciones automáticas. Elimina las 4 hrs/día de llamadas. | Panel gerencial con KPIs: eficiencia por conductor, rutas críticas, cumplimiento de entregas, consumo de combustible y tendencias. |
| 📌 Resuelve CR1: Planificación manual de rutas | 📌 Resuelve CR2: Ausencia de monitoreo en tiempo real | 📌 Resuelve CR3: Comunicación ineficiente con el cliente | 📌 Resuelve CR4: Inexistencia de datos e indicadores |

4. Mapeo Causas Raíz → Módulos DSS

La siguiente tabla establece la trazabilidad directa entre cada causa raíz identificada y el módulo del software que la resuelve, junto con el KPI que medirá el éxito de la solución:

| Causa Raíz | Descripción del Problema | Módulo DSS (Solución) | Impacto Esperado (KPI) |
| --- | --- | --- | --- |
| CR1: Planificación manual | Rutas diseñadas a mano en Excel sin optimización → 30% de entregas tardías. | Módulo 1: Optimización de Rutas | Reducir entregas tardías del 30% al 15% en 3 meses. |
| CR2: Sin monitoreo en tiempo real | Gerente sin visibilidad de flota → imposibilita decisiones correctivas oportunas. | Módulo 2: Tracking GPS en Tiempo Real | 100% de camiones rastreados; tiempo de respuesta ante incidencias < 10 min. |
| CR3: Comunicación ineficiente | Despachadores ocupan 4 hrs/día en llamadas de estado de pedido → sobrecarga. | Módulo 3: Portal de Seguimiento de Pedidos | Reducir llamadas en un 80%. Liberar 4 hrs/día del equipo de despacho. |
| CR4: Sin datos ni KPIs | No hay registro de eficiencia de conductores ni rutas problemáticas → no hay mejora continua. | Módulo 4: Dashboard de Analytics | Disponibilidad de 5+ KPIs operativos para decisiones gerenciales diarias. |

5. Objetivo SMART del Proyecto

| Específico | Desarrollar un Sistema de Soporte a la Decisión (DSS) para FlashLogistics que integre optimización de rutas, tracking de flota en tiempo real, portal de seguimiento de pedidos y dashboard de KPIs operativos. |
| --- | --- |
| Medible | Reducir la tasa de entregas tardías del 30% al 15%, disminuir los costos de combustible en un 10% y liberar 4 horas/día del equipo de despacho actualmente ocupado en llamadas de estado. |
| Alcanzable | La solución se construirá de forma incremental en 3 sprints con tecnologías de desarrollo modernas (web/móvil), priorizando las funcionalidades de mayor impacto como MVP en el primer sprint. |
| Relevante | La solución impacta directamente en los ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) y ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura), mejorando la calidad de vida del equipo y la competitividad de la empresa. |
| Temporal | El MVP estará operativo en 3 meses (12 semanas), con entrega de valor incremental: Módulo 1 al fin del Sprint 1, Módulos 2 y 3 al Sprint 2, y Módulo 4 al Sprint 3. |

TALLER LEAN INCEPTION

1. Visión del Producto

La visión define el «Norte» del proyecto. Es el anuncio publicitario del futuro.

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Para | Gerentes de Operaciones, Despachadores y Clientes de FlashLogistics |
| Que tiene el problema | 30% de entregas tardías, ausencia de visibilidad en tiempo real de la flota y 4 horas/día perdidas en atención telefónica de pedidos |
| El FlashLogistics DSS es un | Sistema de Soporte a la Decisión (DSS) web/móvil para gestión logística inteligente |
| Que ofrece | Optimización automática de rutas, rastreo GPS en tiempo real, portal de autoservicio para clientes y dashboard de KPIs operativos |
| A diferencia de | La gestión actual basada en pizarras, hojas Excel y atención telefónica manual sin ningún criterio algorítmico |
| Nuestro producto | Integra los 4 módulos críticos en una sola plataforma, reduciendo entregas tardías un 50%, costos de combustible un 10% y llamadas de seguimiento un 80% |

Pregunta Guía: Si este sistema fuera una solución que salvaría a FlashLogistics hoy mismo, ¿cómo lo describirían en una sola frase potente?

Respuesta: «FlashLogistics DSS elimina el caos de la distribución al dar a cada actor —gerente, despachador y cliente— la información correcta, en el momento correcto, para tomar la decisión correcta.»

2. El Producto: «Es – No es – Hace – No hace»

Dinámica para delimitar el alcance y evitar el scope creep.

| ES (Definición técnica) | NO ES (Lo que no somos) |
| --- | --- |
| - Un DSS (Sistema de Soporte a la Decisión) para operaciones logísticas de distribución de última milla - Un optimizador automático de rutas de entrega con algoritmos de distancia, tiempo, prioridad y capacidad - Un sistema de tracking GPS en tiempo real de la flota de camiones - Un portal web/móvil de autoservicio para clientes con notificaciones automáticas - Un dashboard gerencial con KPIs operativos e histórico de datos | - Un sistema de contabilidad o ERP financiero - Un software de gestión de inventarios o almacenes - Una plataforma de e-commerce o ventas online - Un sistema de mantenimiento mecánico o recursos humanos - Una aplicación de navegación GPS para conductores (tipo Waze) |
| HACE (Funcionalidad clave) | NO HACE (Fuera de alcance inicial) |
| - Calcula y asigna rutas óptimas diariamente de forma automática eliminando la pizarra - Muestra en mapa digital la ubicación en tiempo real de cada camión de la flota - Notifica al cliente automáticamente el estado de su pedido (SMS/email/push) - Permite al cliente consultar su pedido 24/7 sin llamar al despachador - Genera reportes de eficiencia por conductor, ruta y zona de entrega - Registra KPIs: % entregas a tiempo, consumo combustible, tiempo por ruta | - Gestionar nóminas, pagos o contabilidad interna - Controlar inventario en almacén ni proveedores - Reparar o dar mantenimiento a camiones - Integrar GPS de hardware en esta fase (usa integración de API de flota existente) - Generar facturas electrónicas o documentos tributarios - Gestionar reclamos posventa o devoluciones de productos |

Pregunta Guía: ¿Qué es lo mínimo que el sistema debe HACER para que FlashLogistics deje de perder dinero hoy?

Respuesta: El mínimo viable es la optimización automática de rutas (Módulo 1), porque ataca directamente el 30% de entregas tardías y el +15% en costos de combustible, que son las dos causas de mayor impacto financiero inmediato.

3. Personas (Empatía)

No diseñamos para «usuarios», diseñamos para personas con problemas.

Persona 1: Carlos el Gerente de Operaciones

Perfil: Carlos, 42 años, Gerente de Operaciones con 10 años en logística. Trabaja 10+ hrs/día coordinando 15 conductores. Comportamiento: Empieza el día con reunión en pizarra, asigna rutas manualmente, recibe llamadas de clientes enojados y toma decisiones sin datos reales de dónde están sus camiones. Necesidades / Deseos: Ver en un mapa dónde están todos sus camiones en este momento; recibir alertas automáticas ante retrasos; tener un reporte semanal de eficiencia que no tenga que construir manualmente en Excel. Frustración principal: «Tomo decisiones a ciegas. Si un camión se retrasa, lo sé cuando el cliente ya está furioso.»

Persona 2: Ana la Despachadora

Perfil: Ana, 29 años, despachadora con 3 años en el puesto. Responsable de coordinar entregas y atender consultas de clientes. Comportamiento: Pasa 4 horas/día respondiendo llamadas del tipo «¿dónde está mi pedido?», actualiza Excel con estados de entrega manualmente y coordina por WhatsApp con conductores sin sistema formal. Necesidades / Deseos: Un sistema que notifique automáticamente al cliente el estado del pedido para dejar de ser «operadora de call center» y enfocarse en resolver incidencias reales. Frustración principal: «Me la paso al teléfono dando el mismo dato que el cliente podría ver solo. Es tiempo perdido que me agota.»

Persona 3: Don Roberto el Cliente Minorista

Perfil: Roberto, 55 años, dueño de tienda de abarrotes. Recibe pedidos de FlashLogistics 3 veces/semana y necesita planificar su stock. Comportamiento: Llama a FlashLogistics cada vez que el pedido se retrasa para saber si llegará; reorganiza su jornada en función de una entrega que no sabe cuándo llegará. Necesidades / Deseos: Recibir un mensaje automático con la hora estimada de llegada del camión, para poder planificar sin depender de llamadas. Frustración principal: «He pensado cambiar de proveedor. No es el precio, es que no sé cuándo llega mi pedido y pierdo ventas esperando.»

Pregunta Guía: ¿Qué información necesita el Gerente de Operaciones para dejar de usar la pizarra blanca?

Respuesta: Carlos necesita: (1) ubicación GPS en tiempo real de cada camión, (2) alertas automáticas ante retrasos >15 min, (3) ruta asignada vs. ruta real comparadas, y (4) estado de cada entrega (pendiente/en ruta/entregado/fallido).

4. User Journeys (Recorridos de Usuario)

Mapeo del paso a paso del usuario ANTES y DESPUÉS del sistema.

Journey 1: Planificación diaria de rutas (Carlos – Gerente)

| SIN el sistema (hoy) | CON el sistema (futuro) |
| --- | --- |
| - 7:00 am: Carlos llega y revisa Excel del día anterior - 7:30 am: Dibuja rutas en pizarra según criterio empírico - 8:00 am: Informa a conductores las rutas manualmente - 8:30 am: Empieza a recibir llamadas de clientes sin datos - Durante el día: sin visibilidad de la flota — no sabe si los camiones van atrasados - Al cierre: registra manualmente en Excel qué se entregó y qué no | - 7:00 am: El sistema ya calculó las rutas óptimas overnight con todos los pedidos cargados - 7:05 am: Carlos revisa el mapa digital y aprueba las rutas en un clic - 7:10 am: Los conductores reciben la ruta en su app móvil - Durante el día: dashboard en tiempo real muestra % de entregas cumplidas, alertas automáticas ante retrasos - Al cierre: el sistema genera automáticamente el reporte del día con KPIs |

Journey 2: Seguimiento de pedido (Don Roberto – Cliente)

| SIN el sistema (hoy) | CON el sistema (futuro) |
| --- | --- |
| - Espera el pedido sin saber a qué hora llegará - Llama a FlashLogistics para preguntar por su pedido - La despachadora busca en Excel y da información desactualizada - Si el camión se retrasa, nadie le avisa: pierde tiempo esperando - Considera cambiar de proveedor por falta de información | - Recibe SMS/push al momento del despacho: «Su pedido #FL-1042 salió. Llegará entre 10:00–11:30 am» - Puede consultar el mapa en tiempo real desde su celular para ver el camión - Si hay retraso, el sistema lo notifica automáticamente con nueva hora estimada - Cero llamadas necesarias → planifica su jornada con certeza - Satisfacción que fideliza y elimina el riesgo de perder el contrato |

Pregunta Guía: ¿Cómo cambia la vida del despachador cuando un cliente llama preguntando por su pedido?

Respuesta: Con el sistema, el cliente ya no llama porque recibió la notificación automática. En el caso excepcional de que llame, Ana puede responder en segundos viendo el estado en tiempo real en el dashboard, en lugar de buscar en Excel. Las 4 hrs/día de atención telefónica se reducen a <1 hr.

5. Lluvia de Ideas de Funcionalidades (Features)

Basadas en los Journeys y las 4 Causas Raíz del Árbol de Problemas.

| Módulo / CR | Funcionalidad | Actores |
| --- | --- | --- |
| Módulo 1 – Optimización de Rutas (CR1) | - Motor de cálculo automático de rutas (TSP/VRP simplificado) - Asignación de pedidos a camiones por capacidad y zona - Reconfiguración de ruta ante cancelación de pedido - Historial de rutas y comparativa planificado vs. ejecutado | Gerente de Operaciones, Despachadora |
| Módulo 2 – Tracking GPS (CR2) | - Mapa en tiempo real con posición de cada camión - Alertas automáticas ante desvíos o retrasos >15 min - Estado de cada entrega: en ruta / entregado / fallido - Actualización del ETA al cliente cuando hay retraso | Gerente, Despachadora, Conductores |
| Módulo 3 – Portal de Seguimiento (CR3) | - Portal web responsive para consulta de estado de pedido - Notificaciones automáticas por SMS y/o email al cliente - Vista de mapa del camión asignado al pedido del cliente - Registro de confirmación de entrega con firma digital simple | Clientes, Despachadora |
| Módulo 4 – Dashboard Analytics (CR4) | - Dashboard con 5+ KPIs: % entregas a tiempo, combustible, eficiencia por conductor - Ranking de conductores por cumplimiento de rutas - Mapa de zonas con mayor tasa de retraso (heat map) - Exportación de reportes diarios/semanales en PDF/Excel | Gerente de Operaciones |

Pregunta Guía: ¿Qué herramienta técnica resuelve la «causa raíz» que identificaron en su Árbol de Problemas?

Respuesta: El algoritmo de optimización de rutas (Módulo 1) ataca la CR1 directa. La API de tracking GPS (Módulo 2) resuelve la CR2. El sistema de notificaciones automáticas (Módulo 3) elimina la CR3. La base de datos operativa + motor de reportería (Módulo 4) cierra la CR4.

6. Revisión Técnica, de Negocio y de UX

Evaluación de cada funcionalidad con el Semáforo de Caroli (E=Easy/M=Medium/D=Difficult).

Verde: Sabemos cómo hacerlo y aporta alto valor.   Amarillo: Dudas técnicas o de valor.   Rojo: No sabemos cómo o el valor es dudoso.

| Funcionalidad | E/M/D | Semáforo | Valor ($) | Esfuerzo (H) | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor de optimización de rutas | D | 🔴 Rojo | 🔺 High | 🔺 High | Algoritmo VRP — investigar librería OR-Tools o aproximación heurística |
| Asignación de pedidos a camiones por capacidad | M | Amarillo | High | ▪ Medium | Requiere definir restricciones de capacidad con el cliente |
| Historial y comparativa de rutas | E | Verde | Medium | ▼ Low | CRUD estándar + queries de agregación en DB |
| Mapa en tiempo real (tracking GPS) | M | Amarillo | High | ▪ Medium | Integración API Google Maps / Leaflet.js + WebSockets para tiempo real |
| Alertas automáticas ante retrasos | E | Verde | High | ▼ Low | Regla de negocio con cron job que compara ETA vs posición actual |
| Portal web de seguimiento para cliente | E | Verde | High | ▼ Low | React/Vue + endpoints REST. Alto valor con bajo esfuerzo. |
| Notificaciones automáticas SMS/email | E | Verde | High | ▼ Low | Twilio / SendGrid API. Integración estándar. |
| Dashboard KPIs operativos | E | Verde | High | ▪ Medium | Chart.js / Recharts sobre datos históricos ya registrados por módulos 1–3 |
| Exportación de reportes PDF/Excel | E | Verde | Medium | ▼ Low | Librería de generación PDF en backend (Laravel-DOMPDF o similar) |

7. Canvas MVP (Resultado Final)

Consolidación de todos los artefactos anteriores en el lienzo del Producto Mínimo Viable.

CANVAS MVP – FlashLogistics DSS

| 1. Propuesta del MVP Desarrollar un DSS web que integre la optimización automática de rutas de entrega y el portal de seguimiento de pedidos para clientes, eliminando la planificación manual en pizarra y las 4 horas/día de atención telefónica — los dos problemas de mayor impacto financiero inmediato para FlashLogistics. | 2. Personas Atendidas - Carlos (Gerente de Operaciones): recibe rutas optimizadas y mapa en tiempo real - Ana (Despachadora): deja de atender llamadas de estado, gestiona incidencias reales - Don Roberto (Cliente): consulta su pedido 24/7 sin llamar |
| --- | --- |
| 3. Viajes (Journeys) Atendidos - Journey 1: Planificación diaria de rutas — de pizarra manual a asignación automática en <10 min - Journey 2: Seguimiento de pedido — de llamada telefónica a notificación automática + portal web - Journey 3: Reacción ante incidencias — de «sin visibilidad» a alertas en tiempo real con ETA actualizado | 4. Funcionalidades del MVP (Sprint 1 y 2) - ✅ Motor de optimización de rutas (prioridad máxima — CR1) - ✅ Mapa de flota en tiempo real + alertas de retraso (CR2) - ✅ Portal web de seguimiento de pedidos (CR3) - ✅ Notificaciones automáticas SMS/email al cliente (CR3) - Dashboard KPIs básicos — Sprint 3 (CR4) |
| 5. Resultado Esperado (Métricas SMART) KPI; Actual; Meta MVP. Entregas tardías; 30%; ≤ 15%. Costo combustible; +15% sem.; −10%. Llamadas de estado/día; 4 hrs/día; < 30 min. Visibilidad GPS flota; 0%; 100%. | 6. Costo y Cronograma (3 Sprints × 4 semanas) Sprint; Duración; Entregable. 1; Sem. 1–4; Módulo 1 (Optimización de rutas) — Funcional. 2; Sem. 5–8; Módulos 2 + 3 (GPS + Portal cliente). 3; Sem. 9–12; Módulo 4 (Dashboard KPIs) + Pruebas + Deploy. Estimación: ~3 desarrolladores × 12 semanas. Herramientas: Laravel (backend), React (frontend), MySQL, WebSockets, Google Maps API, Twilio/SendGrid. |

Instrucción para el Squad:

Una vez completada esta plantilla, transcriban los puntos clave al README.md de su repositorio en GitHub y adjunten el documento final al PDF de la Actividad 2.